La méthodologie adoptée pour ce projet repose sur le cycle itératif du Design Thinking, visant à transformer un besoin industriel complexe en une solution technologique centrée sur l'utilisateur.

▸  Parcours des 5 phases  ◂

| 01 Phase | Empathie ¦ 14 avril 2026 Le projet a débuté par une phase d'immersion au sein de l'usine InnoFaso, marquée par une rencontre décisive avec le responsable technique. Cette étape a permis de comprendre les contraintes réelles de la production du Plumpy'Nut, un produit vital où la sécurité alimentaire ne souffre aucune approximation. - Observation du processus de vérification de l'hygiène - Identification d'une fragmentation des données : résultats de laboratoire traités manuellement via des bulletins Word - Compréhension des quatre environnements sanitaires (de la zone critique en contact avec le produit aux zones périphériques) |
| --- | --- |

| 02 Phase | Définition ¦ Avril 2026 La synthèse des observations a mené à la formulation d'une problématique centrale : « Comment améliorer la gestion des risques sanitaires en temps réel au niveau de la production ? » - Besoin défini comme un système d'aide à la décision pour réduire les pertes économiques - Objectif : centraliser les données et automatiser leur affichage visuel sur un plan dynamique |
| --- | --- |

| 03 Phase | Idéation ¦ 17 avril 2026 Une session de brainstorming technique a été organisée. En utilisant des méthodes visuelles (post-its), plusieurs pistes de solutions ont été explorées. - Dashboard interactif avec visualisation en temps réel - Codes couleurs (Vert / Orange / Rouge) basés sur des seuils de risque - Intégration de modèles IA pour l'analyse prédictive - Déploiement de capteurs connectés (température, hygrométrie) |
| --- | --- |

| 04 Phase | Prototypage ¦ Avril — Juillet 2026 Le prototypage s'est déroulé sur quatre mois selon une roadmap en neuf étapes, segmentée en trois axes : - Simplification du plan de masse de l'usine en 20 à 30 zones logiques - Développement d'une API pour le traitement des données (JSON de mapping) - Conception d'une interface utilisateur intuitive sous React et Next.js |
| --- | --- |

| 05 Phase | Test ¦ 6 mai — 22 juin 2026 Première démonstration du MVP (Minimum Viable Product) le 06 mai 2026, permettant de valider l'assemblage de la carte et du dashboard auprès du client. - Tests d'importation de bulletins réels pour vérifier la précision des alertes - Revue finale du 22 juin 2026 : intégration de la gestion des actions correctives - Ajout de l'historique détaillé suite aux retours utilisateurs |
| --- | --- |